案例場址: F場址，農地重金屬污染場址
場址簡介	本案污染改善面積為 61,317平方公尺，共有 28 筆地號，為農地重金屬污染場址
GSR執行成果	完成污染改善系統環境足跡評估、健康風險評估與居民觀感問卷訪查，並根據評估結果擬定最佳管理措施。
評估背景與驅動力	為「污染場址綠色及永續導向型整治試辦及推廣計畫」試辦評估場址
場址最終用途	為私人土地，場址最終用途依不同土地所有人需求而異，部分規劃恢復農用，部分則尚無規劃。
污染物與污染介質	土壤：鎘、銅及鉛
計畫中主要利害關係人	附近居民 / 地主 / 執行污染改善廠商 / 當地環保局
污染改善目標	將土壤中鎘濃度降至食用作物農地管制標準值之百分之八十以下 / 其他重金屬濃度降至食用作物農地管制標準值之百分之九十以下
整治方法與策略	以排土客土法配合翻轉稀釋法進行污染改善工作，改善期程共 15 個月。工作內容包括前置作業(整地除草、高程測量、補充調查)、污染改善(翻轉稀釋、排客土作業)、內部驗證、地力回復(地貌復原、地力恢復) 及其他工作(環境監測、行政配合事項)等
GSR策略與最佳管理措施(BMPs)	進行污染改善系統環境足跡分析、附近居民與整治人員健康風險評估，同時以問卷訪查附近民眾，依評估結果擬定、執行最佳管理措施 / 規劃執行或已執行最佳管理措施 / 於改善前召開地主座談會，向地主說明污染改善方法與期程 / 改善完成後召開農地資源規劃與管理說明會 / 改善前取得地主同意書 / 改善完成後需先完成犁底層重建、土壤肥力調整與地貌復原等工作，且需取得地主確認書 / 避免於下雨期間進行開挖工作並以紗網覆蓋堆置之客土 / 板車、推土機、迴轉犁、水車使用當地縣市包商 / 使用當地的土資場為客土來源 / 改善完成後召開居民座談會，說明污染改善成果 / 將開挖之廢土運至距離場址較近之處理/再利用機構 / 以灑水車清洗受土壤覆蓋之路面
GSR評估指標與環境足跡參數	以環境足跡評估工具計算CO2、NOx、SOx、PM10、能源(MJ)等環境參數 / 以環保署「土壤及地下水污染場址健康風險評估方法」計算污染改善工作對附近居民與整治人員的致癌與非致癌風險
執行心得	透過進行環境足跡評估可鑑別污染改善系統中能資源使用量與環境足跡貢獻量較大的活動，並根據評估結果規劃環境友善的最佳管理措施。在社會面上，藉由健康風險評估協助檢視污染現況與改善工作是否會對附近居民與整治人員造成健康危害，另以問卷了解附近民眾對污染現況之認知與確認污染調查與整治工作是否會對其造成生活干擾。綜合而言，執行GSR評估可更全面瞭解污染改善工作的可能影響，幫助污染改善單位擬定整治系統的最佳化管理策略。
GSR計畫連絡窗口	詹凱帆 / 業興環境科技股份有限公司 / 07-352-1515 分機2240 / kvzan@setl.com.tw
相關連結	無
參考文獻	無